**动车组调车作业计划（夜班）**

线区：郑州东所 打印时间：2018-10-14

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **作业内容** |
| 1 | (CRH380AL-2620)15道停放。备开15日(11:22)0D5699次。 |
| 2 | (CRH380B-5874)28道东端停放。备开15日(07:37)0G2045次。 |
| 3 | (CRH380A-2680)18道西端停放。备开15日(07:34)0G2031次。 |
| 4 | (CRH380B-5835)JC12道西端停放。 |
| 5 | 0G806次(CRH380AL-2619)16:30进43道停放。17:20转JC7道进行一级修。完毕后01:41转43道停放。备开15日(02:46)0J5901次。 |
| 6 | 0G1814次(CRH380B-5736)19:01进13道西端停放。19:22转JC2道东端进行一级修。完毕后22:10转13道西端停放。备开15日(07:06)0G6601次。 |
| 7 | 0G1818次(CRH380B-5837+5654)20:07进22道停放。20:28转JC4道进行一级修。完毕后22:50转22道停放。备开15日(06:36)0G6607次。 |
| 8 | 0G2216次(CRH380B-5861)20:29进38道西端停放。02:50转JC5道东端进行一级修。完毕后05:20转40道西端停放。备开15日(10:11)0G2215次。 |
| 9 | 0G1962次(CRH380B-5851+5873)20:35进30道停放。20:56转JC5道进行一级修。完毕后23:20转30道停放。备开15日(06:40)0G1961次。 |
| 10 | 0G2208次(CRH380B-5872)20:35进39道西端停放。01:41转JC2道东端进行一级修。完毕后03:50转41道西端停放。备开15日(06:50)0G9787次。 |
| 11 | 0G6700次(CRH380B-5787)20:44进39道东端停放。02:09转JC4道东端进行一级修。完毕后04:20转42道西端停放。 |
| 12 | 0G562次(CRH380AL-2609)20:49进11道停放。21:07转JC3道进行一级修。完毕后23:35转11道停放。备开15日(13:42)0G991次。 |
| 13 | 0G544次(CRH380A-2705)21:18进22道西端停放。21:41转JC6道西端进行一级修。完毕后00:10转7道东端停放。备开15日(04:51)0J8587次。 |
| 14 | 0G564次(CRH380A-2862)21:26进23道西端停放。21:51转JC6道东端进行一级修。完毕后00:10转34道东端停放。备开15日(07:05)0D5611次。 |
| 15 | 0G546次(CRH380AL-2626)21:48进3道进行自动清洗。完毕后22:35转JC1道进行一级修。完毕后00:50转14道停放。备开15日(07:17)0G93次。 |
| 16 | 0G2024次(CRH380A-2907)21:53进40道西端停放。01:38转JC2道西端进行一级修。完毕后03:50转34道西端停放。备开15日(07:55)0G2021次。 |
| 17 | 0C2994次(CRH380B-5840+5879)21:58进43道停放。22:48转JC8道进行一级修。完毕后01:20转27道停放。备开15日(08:57)0C2993次。 |
| 18 | 0G1992次(CRH380B-5880)22:12进7道西端停放。22:43转JC2道西端进行一级修。完毕后01:20转7道西端停放。备开15日(06:58)0G1991次。 |
| 19 | 0G9784次(CRH380B-5802)22:22进21道西端停放。02:09转JC4道西端进行一级修。完毕后04:20转21道西端停放。备开15日(10:00)0G1537次。 |
| 20 | 0G566次(CRH380AL-2600)22:31进23道停放。22:55转JC4道进行一级修。完毕后01:20转8道停放。备开15日(07:09)0G425次。 |
| 21 | 0G2210次(CRH380B-5877)22:37进41道西端停放。01:08转JC6道东端进行一级修。完毕后03:20转33道西端停放。备开15日(05:44)0G9789次。 |
| 22 | 0G6688次(CRH380A-2733)22:48进7道东端停放。23:12转JC2道东端进行一级修。完毕后01:20转33道东端停放。备开15日(05:13)0J5731次。 |
| 23 | 0G568次(CRH380A-2861+2864)23:16进24道停放。23:39转JC5道进行一级修。完毕后01:50转24道停放。备开15日(06:47)0G801次。 |
| 24 | 0G1854次(CRH380B-5862)23:30进40道东端停放。03:05转JC5道西端进行一级修。完毕后05:20转39道西端停放。备开15日(10:16)0G1869次。 |
| 25 | 0G548次(CRH380AL-2612)23:43进8道停放。00:03转JC3道进行一级修。完毕后02:50转31道停放。备开15日(06:09)0G847次。 |
| 26 | 0G1906次(CRH380B-5839)23:49进31道西端停放。00:15转JC6道西端进行一级修。完毕后03:20转41道东端停放。备开15日(05:51)0G1905次。 |
| 27 | 0G426次(CRH380AL-2607)23:51进3道进行自动清洗。完毕后01:28转JC1道进行一级修。完毕后03:50转9道停放。备开15日(06:20)0018次。 |
| 28 | 0G1966次(CRH380B-5856+5866)23:59进43道停放。00:49转JC10道进行一级修。完毕后03:50转43道停放。备开15日(07:25)0G1889次。 |
| 29 | 0G2002次(CRH380A-2720)11:06进36道西端停放。 |
| 30 | 0G992次(CRH380AL-2602)16:21进17道停放。备开14日(23:37)0J8577次。 |
| 31 | 0020/19/20次(CRH380A-2673)18:20进16道西端停放。07:09转JC6道西端停放。 |
| 32 | 0G2046次(CRH380B-5864)18:23进12道西端停放。07:06转JC2道西端停放。 |
| 33 | 0G9782次(CRH380AL-2571)19:16进9道停放。19:39转JC1道停放。20:15转2道停放，07:20转JC3道停放。 |
| 34 | 0G2022次(CRH380A-2876)21:32进32道西端停放。备开15日(06:32)0G6611次。 |
| 35 | 0G2032次(CRH380A-2721)22:25进13道东端停放。备开15日(04:20)0J8581次。 |
| 36 | 0G1890次(CRH380B-5878)22:32进38道东端停放。备开15日(07:56)0G1853次。 |
| 37 | 0G688次(CRH380A-2644)22:37进12道东端停放。07:21转JC5道西端停放。 |
| 38 | 0G808次(CRH380AL-2610)23:06进19道停放。备开15日(04:59)0J8579次。 |
| 39 | 0G2214次(CRH380B-5850)23:11进37道西端停放。备开15日(07:40)0G2203次。 |
| 40 | 0G1288次(CRH380A-2810)23:24进21道东端停放。备开15日(06:34)0G1287次。 |
| 41 | 0D5612次(CRH380B-5791+5886)23:24进29道停放。备开15日(06:38)0G1809次。 |
| 42 | 0G2212次(CRH380B-5795)23:41进37道东端停放。备开15日(06:30)0G2201次。 |
| 43 | 0G368次(CRH380B-5876+5842)23:55进23道停放。备开15日(06:11)DJ8589次。 |
| 44 | 0G1262次(CRH380BG-5785)22:40进20道停放。备开15日(07:24)0G1261次。 |
| 45 | (CR400AF-2035)35道西端停放。 |
| 46 | 0C2888次(CRH6A-0428) 19:19进26道西端停放。备开14日(19:43)0C2889次。 |
| 47 | 0G1564次(CRH380A-2865+2856)20:54进10道停放。备开15日(06:42)0G1563次。 |
| 48 | 0C2860次(CRH6A-0429) 20:19进26道西端停放。备开14日(20:56)0C2861次。 |
| 49 | 0G1536次(CRH380A-2889)22:18进16道东端停放。备开15日(07:55)0G1535次。 |
| 50 | 0G76次(CRH380AL-2618)23:27进25道停放。备开15日(09:48)0G73次。 |
| 51 | 0J8578次(CRH380AL-2602)03:19进17道停放。备开15日(08:40)0C2951次。 |

编制: 魏 宽 审核人: 接收人

电话: