**动车组调车作业建议计划（夜班）**

线区：郑州南动车所 打印时间：2023-12-10

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **作业内容** |
| 1 | (CRH380A-2876)检查6道西端停放。19:25转37道西端停放。备开11日(05:08)0G7902次。 |
| 2 | 0G3117次(CRH380AL-2604)20:00进38道停放。20:10转检查5道进行一级修。完毕后23:21转38道停放。备开11日(08:12)0G3118次。 |
| 3 | (CRH380A-2809+2810)检查4道进行解编，完毕后(CRH380A-2810)检查4道东端进行一级修。完毕后00:06转34道西端停放。备开11日(04:44)DJ8582次。 |
| 4 | 0G7957次(CRH380A-2809+2810)20:24进33道停放。20:30转检查4道进行解编，完毕后(CRH380A-2809)检查4道西端进行一级修。完毕后23:48转33道西端停放。备开11日(05:00)DJ8594次。 |
| 5 | 0G3403次(CRH380B-5802)20:31进46道东端停放。20:40转检查1道西端进行一级修。完毕后00:03转46道西端停放。 |
| 6 | (CRH380B-5872+5841)检查3道进行解编，完毕后(CRH380B-5841)检查3道东端进行一级修。完毕后00:43转36道西端停放。 |
| 7 | 0G7963次(CRH380B-5872+5841)21:09进36道停放。21:10转检查3道进行解编，完毕后(CRH380B-5872)检查3道西端进行一级修。完毕后00:31转33道东端停放。备开11日(07:00)0G6672次。 |
| 8 | 0G7905次(CRH380B-5757+5795)21:37进44道停放。21:40转检查2道进行一级修。完毕后01:49转44道停放。备开11日(05:48)0G7942次。 |
| 9 | 0G7997次(CRH380A-2863)21:52进30道东端停放。22:00转检查6道西端进行一级修。完毕后0:12转30道西端停放。6:30转检查6道西端停放。 |
| 10 | 0G7977次(CRH380AL-2619)23:00进47道停放。02:04转检查2道进行一级修。完毕后06:21转47道停放。备开11日(09:28)0G1538次。 |
| 11 | 0G7995次(CRH380AL-2607)23:06进45道停放。00:16转检查1道进行一级修。完毕后05:40转45道停放。备开11日(07:49)0G7996次。 |
| 12 | 0G6623次(CRH380AL-2594)23:27进27道停放。02:22转检查6道进行一级修。完毕后05:29转27道停放。备开11日(07:08)0G2692次。 |
| 13 | 0G2691次(CRH380AL-2595)23:35进32道停放。23:40转检查5道进行一级修。完毕后02:59转32道停放。07:18转检查5道停放。 |
| 14 | 0G555次(CRH380AL-2602)23:43进26道停放。00:29转检查4道进行一级修。完毕后03:22转26道停放。备开11日(05:40)0G552次。 |
| 15 | 0G1285次(CRH380B-5864+5866)23:59进25道停放。0:50检查3道进行解编，完毕后(CRH380B-5864)检查3道西端进行一级修。完毕后04:03转25道西端停放。备开11日(05:25)0G7960次。 |
| 16 | (CRH380B-5864+5866)检查3道进行解编，完毕后(CRH380B-5866)检查3道东端进行一级修。完毕后04:17转34道东端停放。备开11日(06:08)0G1286次。 |
| 17 | 0G2073次(CRH380A-2862)00:07进39道东端停放。03:35转检查4道西端进行一级修。完毕后06:53转39道西端停放。备开11日(09:03)0G3476次。 |
| 18 | 0G1819次(CRH380AL-2612)20:13进49道停放。20:20转57道停放（需越过D118信号机）。 |
| 19 | 0G2673次(CRH380B-5837)20:52进35道西端停放。备开11日(04:25)0J8598次。 |
| 20 | 0G3475次(CRH380A-2673)21:20进40道西端停放。备开11日(06:19)0G2074次。 |
| 21 | (CRH380B-5851+5756)检查5道进行解编，完毕后(CRH380B-5756)检查5道东端停放。05:34转31道西端停放。备开11日(06:52)0G2070次。 |
| 22 | 0G6683次(CRH380B-5851+5756)22:01进29道停放。3:10转检查5道进行解编，完毕后(CRH380B-5851)检查5道西端停放。05:00转29道西端停放。备开11日(08:05)0G2674次。 |
| 23 | 0G3409次(CRH380B-5666)22:37进50道东端停放。备开11日(05:16)0G7998次。 |
| 24 | 0G2069次(CRH380AL-2606)22:54进43道停放。备开11日(06:38)0G2396次。 |
| 25 | 0G1905次(CRH380A-2864)23:51进42道西端停放。备开11日(08:40)0G3104次。 |
| 26 | 0G1263次(CRH380BG-5599)23:13进41道西端停放。备开11日(07:18)0G1264次。 |

编制:林宏 审核人:

电话:33883 接收人: